文字解读丨平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市旅游公路规划建设三年行动实施方案（2025—2027年）的通知

平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市旅游公路规划建设三年行动实施方案（2025—2027年）的通知

平政办〔2025〕5号

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、高新区管委会，市人民政府各部门：

《平顶山市旅游公路规划建设三年行动实施方案（2025—2027年）》已经2025年2月11日市政府第47次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2025年2月18日

平顶山市旅游公路规划建设三年行动实施方案（2025—2027年）

为认真贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省旅游公路网规划（2022—2030年）的通知》（豫政〔2022〕36号）、《河南省人民政府关于加快推进旅游公路建设的实施意见》（豫政〔2023〕24号）精神，加快推进旅游公路规划建设，促进交通运输与旅游产业融合发展，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体目标

加快构建互联互通、设施完善、特色鲜明、智慧绿色的旅游公路网，全力打造平顶山市“山水悦路、迎客乐道”旅游公路品牌。

2025年12月底前，依托我市“一河两山四库”（沙河，尧山、二郎山，白龟湖、昭平湖、燕山水库、石漫滩水库）秀美的山水景色，建成水光山色精品旅游公路317公里，打造100公里以上省级旅游公路特色路，形成示范效应，带动我市旅游公路快速发展。

2026年12月底前，按照“一县一主题、一县一特色”的原则，建成平顶山沙河游赏旅游公路（125公里）、鲁山山水康养旅游公路（240公里）、宝郏红色传承旅游公路（75公里）、宝郏乡俗探寻旅游公路（150公里）、汝州瓷曲文化旅游公路（85公里）、叶县长城寻迹旅游公路（100公里）、舞钢休闲运动旅游公路（115公里）等7条具有各县（市）旅游特色的主题特色旅游公路；建成游客驿站28个，观景台40个，营地9个。

2027年12月底前，打通旅游公路主线与旅游景区、传统村落、特色乡村、产业园区等的“最后一公里”，建成旅游公路联络线1000公里以上，实现覆盖全市的“快进漫游深体验”旅游公路网，交旅融合高质量发展的平顶山样板全面形成。

二、建设标准

（一）主体系统。旅游公路建设要贯彻“环境友好、贴近自然，人与自然和谐共生”的环保理念，科学规划线位，避免占压或破坏生态保护红线内区域。安防设施设置要严格执行《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81—2017）、《公路安全生命防护工程实施技术指南》等有关规定，并严格落实“三同时”制度，即交通安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（二）慢行系统。慢行系统建设应当依托沿线生态自然资源，坚持“因地制宜、依景而设”的原则，选择在景区相对集中、沿线景观资源丰富、游客骑行步行需求较大的路段设置；可根据景区分布、地质地形条件、客流量等因素，建设整体式或分离式慢行系统，并与主体系统相互协调、有机衔接。与主体系统分期建设时，在公路主体设计阶段应当考虑慢行系统布设，提前预留用地。

（三）服务设施。服务设施建设应当综合考虑人车流量、旅游资源、建设用地等因素，遵循最少干预原则，最大限度保持既有地形地貌，在满足如厕、休憩等基本功能需求的基础上，根据建设规模合理增加房车基地、车辆维修清洗、电动汽车充电等设施设备，提供旅游咨询、购物娱乐等服务，充分挖掘旅游特色、展示地域文化，进一步提升服务品质。

（四）景观系统。景观系统打造应当注重与主体、慢行、服务等系统的有机结合，依托自然景观，融合美丽乡村特色，因地制宜配套必要的绿化景观设施，统筹过村镇路段治理与美丽乡村建设行动，加快推进农房改造和临街建筑美化，持续改善路域范围内景观风貌，提升整体视觉效果。

（五）信息系统。在急弯陡坡、临水临崖、交叉口等重要路段增加视频监控、弯道预警、气象监测等设施设备。积极推广应用可变信息牌、电子信息屏等电子信息服务设施，展示沿途风貌、旅游资源、主题景观、服务设施等。服务区、营地等服务设施宜配置无线网络、自助出行、车位引导等智慧设施，提升系统动态感知能力。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立由市政府分管负责同志任组长的旅游公路规划建设工作专班，建立全市旅游公路规划建设联席会议制度，统筹协调推进全市旅游公路建设。

（二）明确职责分工。市交通运输局会同市文化广电和旅游局负责做好旅游公路专项规划与国土空间规划的衔接工作，将全市旅游公路规划项目库项目分解到各县（市、区），加强行业指导和监督管理，督导各县（市、区）加快旅游公路项目建设。市政府其他部门要按照各自职责分工，解决旅游公路项目立项、审批、用地、资金等方面的问题，形成推动公路与旅游产业融合发展的强大合力。

（三）强化资金保障。各县（市、区）政府（管委会）负责筹措事权范围内旅游公路及配套服务设施建设、养护和管理所需资金，统筹本级财政预算，按照有关规定将土地出让收入、涉农整合资金、一般债券和专项债券资金等用于符合条件的旅游公路建设，推动形成多方投入、社会融资的多元化投融资模式。

附件

精品旅游公路建设项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | | 所处县  （市、区） | 起终点 | 建设里程（公里） | 依托线路 | 主要建设内容 | 完工  年份 |
| 1 | 沙河精品旅游公路 | 白龟湖环湖路部分路段 | 鲁山县、湛河区、城乡一体化示范区 | 公正路与湖滨路交叉口—应河 | 31 | 湖滨路、X001 | 新改建2个驿站，改造1个营地，新建55套沿线客运站牌设施 | 2025 |
| 2 | 环湖路—大西环段 | 鲁山县 | 环湖路—  大西环路 | 30 | G311、Y091、滨河大道 | 改造滨河公园内现有观景平台及驿站 | 2025 |
| 3 | G234—环湖  路段 | 叶县、高新区、湛河区 | G234—  环湖路 | 10 | X002、C025、S324、S241、Y007、C016、C018、Y008、S232 | 新建湛河区陶寨村停车点、街角花园等，改造湛河区曹镇乡潘庄村公路驿站 | 2025 |
| 4 | 石林精品旅游  公路 | | 鲁山县 | 大庄村—  代坪村 | 25 | S237 | 新建钢架结构观景台，现有观景台、停车区改造，村委改造（驿站），观景木栈道新建、旅游步道改造 | 2025 |
| 5 | 叶县一号旅游  公路 | | 叶县 | 常村镇—  辛店镇 | 100 | Y033、Y086、X007 | 蛮子营水库南侧回头曲线观景台，蛮子营水库观景平台，孤石滩水库观景平台 金龙嘴水库驿站 | 2025 |
| 6 | 环昭平湖精品  旅游公路 | | 鲁山县 | 昭平台库区乡G207—G207与X005交叉口 | 37 | G311、X005、X003 | 改建利用驿站3处（明山寺、纸坊、金山环），新建驿站1处（程庄），新建观景台1处（大坝头），改建利用观景台1处（金山环），改建利用营地2处（金山环、前柿园） | 2025 |
| 7 | 舞钢环山绕湖精品旅游公路 | 环山段 | 舞钢市 | 祥龙谷— 二郎山 | 59 | G345、X007、S241、X006、X009、C120、X002、C200 | 建设驿站7000平方米，建设观景台1500平方米，建设营地3000平方米，建设公交客运设施26套 | 2025 |
| 8 | 环石漫滩段 | 舞钢市 | 杨庄乡— 李辉庄 | 25 | G240、龙泉路、S241、Y005 | 改造利用1处驿站，新建三级驿站1处，建设营地3330平方米，建设沿线客运站牌设施15座 | 2025 |
| 合计 | | | | | 317 |  |  |  |

旅游公路新改建项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所处县  （市、区） | 依托线路 | 公路 编号 | 起终点 | 建设 性质 | 建设里程 （公里） | 现状技术等级 | 拟建技术等级 | 完工  年份 |
| 1 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y033 | 马庄—金沟 | 改扩建 | 2.74 | 二级 | 二级 | 2026 |
| 2 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y081 | 七棵树—张文庄 | 改扩建 | 3.31 | 二级 | 二级 | 2026 |
| 3 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y031 | 红沟—西徐庄 | 改扩建 | 0.21 | 二级 | 二级 | 2026 |
| 4 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y081 | 西徐庄—王文成 | 改扩建 | 8.97 | 二级 | 二级 | 2026 |
| 5 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 南王庄村—叶县界 | 改扩建 | 3.53 | 二级 | 二级 | 2026 |
| 6 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 关庄东—叶县界 | 改扩建 | 0.24 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 7 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 东营南—西徐庄西 | 改扩建 | 1.40 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 8 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 山和庄东—东营南 | 改扩建 | 3.27 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 9 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | C200 | 姬庄—黄瓜冲 | 改扩建 | 0.83 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 10 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 王沟—左营 | 改扩建 | 3.26 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 11 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 王沟—吴家 | 改扩建 | 6.50 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 12 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S228 | 张楼（与G345交叉口）—五座窑东过水路面起点 | 改扩建 | 14.27 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 13 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y002 | 登封交界—东坪南 | 改扩建 | 5.41 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 14 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y048 | 怪坡风景区—X024 | 改扩建 | 4.82 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 15 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X024 | 黄玉线—风穴寺 | 改扩建 | 1.67 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 16 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | C538 | 乌海线—汝南工业大道 | 改扩建 | 2.02 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 17 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | 农村  公路 | 北沟—南岭 | 改扩建 | 5.30 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 18 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | CF024 | 南岭—冷风口 | 改扩建 | 1.17 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 19 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y046 | 石磙坪（X010）— 红石崖 | 改扩建 | 4.51 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 20 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | X010 | 石磙坪（X010）— 长畛地 | 改扩建 | 0.66 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 21 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y040 | 杜庄南—李老庄 | 改扩建 | 3.13 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 22 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 东草店—江河 | 改扩建 | 0.18 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 23 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 江河—交界 | 改扩建 | 6.52 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 24 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 交界—接官厅 | 改扩建 | 3.45 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 25 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 接官厅—鸡冢 | 改扩建 | 4.36 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 26 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y058 | 牛王庙—花园沟 | 改扩建 | 4.01 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 27 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 寺沟—清水河路口（与G207交叉口） | 改扩建 | 4.18 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 28 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 迷沟—栗扎坪 | 改扩建 | 24.48 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 29 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S325 | 雷岭—土门乡中学 | 改扩建 | 8.37 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 30 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S325 | 瓦屋（重复S324线 结束）—雷岭 | 改扩建 | 0.85 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 31 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S240 | 西河滩（与G311重复结束）—南召与鲁山交界 | 改扩建 | 17.05 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 32 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y072 | 中房—石人山 | 改扩建 | 1.40 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 33 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | CA404 | 白庄—史渡洼 | 改扩建 | 2.25 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 34 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | Y024 | 白庄—交界 | 改扩建 | 1.17 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 35 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | Y007 | 梁李村南—湛河界 | 改扩建 | 1.49 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 36 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | CZ434 | 湛河界—桑庄 | 改扩建 | 6.72 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 37 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | CZ434 | 张村—桑庄 | 改扩建 | 5.03 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 38 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | CZ444 | 遵化店镇—石灰厂 村东 | 改扩建 | 2.62 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 39 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 农村 公路 | 贺渡口村西—河湾村 | 改扩建 | 24.43 | 等外 | 三级 | 2026 |
| 40 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y021 | 汝州火石岭—Y021与S320交叉口 | 改扩建 | 7.07 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 41 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 汝州交界—茨芭北 | 改扩建 | 1.50 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 42 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 茨芭北—大庄 | 改扩建 | 1.32 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 43 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 大庄—前庄供水站（与S321交叉口） | 改扩建 | 1.79 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 44 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S321 | 山头赵—傅村 | 改扩建 | 2.47 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 45 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X018 | 山头赵—东南沟北 | 改扩建 | 1.28 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 46 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S322 | 西黄道路口（与S233交叉口）—苏坟南 | 改扩建 | 5.64 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 47 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y008 | 王来湾村—堂街镇 | 改扩建 | 2.28 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 48 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y006 | 姚庄—小崔庄 | 改扩建 | 1.91 | 四级 | 三级 | 2026 |

旅游公路服务功能提升项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所处县 （市、区） | 依托线路 | 公路编号 | 起终点 | 建设里程  （公里） | 完工年份 |
| 1 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y031 | 红沟—牛庄 | 0.24 | 2026 |
| 2 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X007 | 王文成—南王庄村 | 3.30 | 2026 |
| 3 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 庙街—山和庄东 | 2.20 | 2026 |
| 4 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | S228 | 庙街出点—平岭 | 6.35 | 2026 |
| 5 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S228 | 平岭—五座窑东过水路面起点 | 1.82 | 2026 |
| 6 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 郜林—李辉庄 | 5.52 | 2026 |
| 7 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S241 | 石漫滩大桥北—C087 | 8.08 | 2026 |
| 8 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | 其他道路、G345 | 姬庄百草园—S241 | 2.7 | 2026 |
| 9 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X002 | 曹集东—王沟 | 3.02 | 2026 |
| 10 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 左营—马村王东 | 2.51 | 2026 |
| 11 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X007 | 马村王东—贾庄 | 1.16 | 2026 |
| 12 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | Y048 | 贾庄—岗李北 | 3.50 | 2026 |
| 13 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S234 | 李沟出点—刘河 | 13.33 | 2026 |
| 14 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X005 | 刘河—黄庄 | 2.54 | 2026 |
| 15 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y048 | 黄庄—怪坡风景区 | 3.42 | 2026 |
| 16 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X024 | 风穴寺—G207 | 0.77 | 2026 |
| 17 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | G207 | 风烟线交叉口—被S320重复开始 | 3.55 | 2026 |
| 18 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | 古梁大道 | 被S320重复开始—古梁大道与汝河北路交叉口 | 5.70 | 2026 |
| 19 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | 汝河北路 | 古梁大道与汝河北路交叉口—汝水湾景区 | 0.83 | 2026 |
| 20 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S241 | 汝水湾景区—汝河沙滩公园 | 1.90 | 2026 |
| 21 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X044 | C538—上陈 | 1.23 | 2026 |
| 22 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X044 | 上陈—鹿嵩线 | 10.50 | 2026 |
| 23 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S322 | 斋公店—华予生态园 | 2.82 | 2026 |
| 24 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S322 | 华予生态园—被S520重复结束 | 1.77 | 2026 |
| 25 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S520 | 重复S322开始—重复S322结束 | 2.19 | 2026 |
| 26 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S322 | 被S520重复开始—X008 | 2.30 | 2026 |
| 27 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X008 | 鹿嵩线—腾口水库 | 2.56 | 2026 |
| 28 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X008 | 腾口水库—北沟 | 13.67 | 2026 |
| 29 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | X010 | 长畛地—耐庄 | 3.64 | 2026 |
| 30 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | G311 | 兴州厂路口（被S237重复开始）—北戴河口 | 3.59 | 2026 |
| 31 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | 墨公路、人民路 | 墨公路滨河大道交叉口—鲁山县北环路东口 | 4.73 | 2026 |
| 32 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G311 | 鲁山县与郑石高速交叉口—鲁山县北环路东口 | 8.83 | 2026 |
| 33 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G311 | 宝鲁界—鲁山县与郑石高速交叉口 | 3.61 | 2026 |
| 34 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G311 | 宝丰迎宾馆东（与文峰路交叉口）—宝鲁界 | 6.32 | 2026 |
| 35 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S520 | 与南洛高速交叉口—宝丰环城路口 | 0.25 | 2026 |
| 36 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S520 | 石桥镇敬老院东（与S233交叉口）—与南洛高速交叉口 | 7.18 | 2026 |
| 37 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 石桥东农科所（与S520交叉口）—石桥镇敬老院东侧                 （与S520交叉口） | 0.97 | 2026 |
| 38 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 汝河大桥—大郭庄 | 2.51 | 2026 |
| 39 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 大郭庄—石桥东农科所（与S520交叉口） | 1.79 | 2026 |
| 40 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 西环路口（与G344交叉口）—大郭庄 | 6.85 | 2026 |
| 41 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G344 | 郏县中医院（与S232交叉口）—二虎桥 | 5.01 | 2026 |
| 42 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S232 | 郏县禹郏界—郏县神郸铁路交叉口北 | 0.89 | 2026 |
| 43 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S232 | 郏县神郸铁路交叉口北—郏县中医院  （与G345交叉口） | 13.56 | 2026 |
| 44 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S520 | 宝丰环城路口—X003 | 2.81 | 2026 |
| 45 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | X003 | S520—Y035 | 2.16 | 2026 |
| 46 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | Y035 | X004—交马岭村 | 1.53 | 2026 |
| 47 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | Y023 | 肖旗村—史渡洼 | 1.66 | 2026 |
| 48 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | S324 | 陶寨村—陶寨（与S241交叉口） | 0.50 | 2026 |
| 49 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | S241 | 陶寨（与S241交叉口）—油坊头村 | 0.86 | 2026 |
| 50 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | S232 | Y008与S232交叉口—梁李村南 | 0.79 | 2026 |
| 51 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | G234 | 张村—遵化店镇 | 1.33 | 2026 |
| 52 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 神马大道 | 石灰厂村东—贺渡口村西 | 0.59 | 2026 |
| 53 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S320 | Y021与S320交叉口—汝州市刘庄东 | 6.94 | 2026 |
| 54 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S321 | 重复S234结束—与S320交叉口 | 6.54 | 2026 |
| 55 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 被S234重复开始—水沟村南 | 3.41 | 2026 |
| 56 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X018 | 东南沟北—苏坟南 | 5.75 | 2026 |
| 57 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X016 | 西黄道路口—渣园乡马鸿庄 | 10.15 | 2026 |
| 58 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X001 | X001与G344交叉口—眼明泉景区 | 1.50 | 2026 |
| 59 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X001 | 白庙—杨村西 | 5.85 | 2026 |
| 60 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S322 | 白庙—前石路口（与S103交叉口） | 3.97 | 2026 |
| 61 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | CD91 | 西寨—东街 | 1.03 | 2026 |
| 62 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X014 | 西寨—王来湾村 | 12.59 | 2026 |
| 63 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y006 | 后庄—姚庄 | 2.53 | 2026 |
| 64 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X004 | 小崔庄—南三郎庙 | 0.57 | 2026 |
| 65 | 宝丰县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X001 | 小崔庄—国道G311 | 1.72 | 2026 |
| 66 | 宝丰县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X012 | 国道G311—平郏快速路 | 7.30 | 2026 |
| 67 | 宝丰县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S232 | X012—宝平界 | 1.34 | 2026 |
| 68 | 新华区 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S232 | 宝平界—Y006 | 0.58 | 2026 |
| 69 | 新华区 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y006 | 平郏快速路—香山寺景区 | 3.84 | 2026 |
| 70 | 新华区 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | 大香山路 | 香山寺景区—平顶山博物馆 | 5.90 | 2026 |

旅游公路游客驿站建设项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所处县（市、区） | 驿站名称 | 依托线路 | 依托公路 | 拟建等级 | 建设性质 | 完工年份 |
| 1 | 鲁山县 | 金山环驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | X003 | 一级 | 改扩建 | 2026 |
| 2 | 鲁山县 | 大峡谷驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y072 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 3 | 鲁山县 | 尧山驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | G311 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 4 | 鲁山县 | 大佛驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | G312 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 5 | 鲁山县 | 代坪驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 6 | 鲁山县 | 四棵树驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y058 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 7 | 鲁山县 | 草店驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y036 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 8 | 鲁山县 | 白草坪驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 9 | 鲁山县 | 阿婆寨驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y040 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 10 | 鲁山县 | 鲁山滨河驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 新建 | 二级 | 改扩建 | 2026 |
| 11 | 湛河区 | 白龟湖南岸驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | X001 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 12 | 城乡一体化示范区 | 白龟湖北岸驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 长安大道 | 三级 | 改扩建 | 2026 |
| 13 | 叶县 | 金龙嘴驿站 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y033 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 14 | 叶县 | 蛮子营驿站 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X007 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 15 | 叶县 | 观上驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 新建 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 16 | 舞钢市 | 祥龙谷驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | C458 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 17 | 舞钢市 | 灯台架驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 18 | 舞钢市 | 二郎山驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S241 | 二级 | 改扩建 | 2026 |
| 19 | 舞钢市 | 尚店驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | G240 | 三级 | 改扩建 | 2026 |
| 20 | 舞钢市 | 九龙茶乡驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 21 | 汝州市 | 九峰山驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | X008 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 22 | 汝州市 | 汝瓷驿站 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X044 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 23 | 汝州市 | 风穴寺驿站 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | G207 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 24 | 汝州市 | 大红寨驿站 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y002 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 25 | 郏县 | 三苏园驿站 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X018 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 26 | 郏县 | 姚庄驿站 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y016 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 27 | 郏县 | 古渡驿站 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y032 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 28 | 郏县 | 曹沟驿站 | 宝郏红色传承旅游公路 | S232 | 三级 | 新建 | 2026 |

旅游公路观景台建设项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 设施名称 | 依托线路编号 | 建设性质（现有/新建/改建） | 新增占地（亩） | 完工年份 |
| 1 | 舞钢市 | S241观景台 | S241 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 2 | 鲁山县 | S240观景台1 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 3 | 鲁山县 | S240观景台3 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 4 | 鲁山县 | S240观景台4 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 5 | 鲁山县 | G311观景台1 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 6 | 鲁山县 | G311观景台2 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 7 | 鲁山县 | G311观景台3 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 8 | 鲁山县 | S234观景台 | S234 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 9 | 宝丰县 | S520观景台1 | S520 | 新建 | 1 | 2026 |
| 10 | 宝丰县 | S520观景台2 | S520 | 新建 | 1 | 2026 |
| 11 | 郏县 | 31观景台 | - | 新建 | 1 | 2026 |
| 12 | 郏县 | 32观景台 | - | 新建 | 1 | 2026 |
| 13 | 郏县 | 33观景台 | - | 新建 | 1 | 2026 |
| 14 | 鲁山县 | S234观景台1 | S234 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 15 | 鲁山县 | S240观景台2 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 16 | 鲁山县 | S240观景台5 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 17 | 鲁山县 | Y072观景台1 | Y072 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 18 | 鲁山县 | Y072观景台2 | Y072 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 19 | 鲁山县 | S237观景台1 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 20 | 鲁山县 | S237观景台2 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 21 | 鲁山县 | S237观景台3 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 22 | 鲁山县 | Y040观景台1 | Y040 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 23 | 鲁山县 | S237观景台4 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 24 | 鲁山县 | S237观景台5 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 25 | 舞钢市 | X009观景台1 | X009 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 26 | 舞钢市 | X009观景台2 | X009 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 27 | 舞钢市 | X006观景台1 | X006 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 28 | 舞钢市 | X006观景台2 | X006 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 29 | 舞钢市 | X006观景台3 | X006 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 30 | 鲁山县 | S234观景台2 | S234 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 31 | 鲁山县 | X025观景台1 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 32 | 鲁山县 | X025观景台2 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 33 | 鲁山县 | X025观景台3 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 34 | 鲁山县 | X025观景台4 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 35 | 鲁山县 | X025观景台5 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 36 | 叶县 | X007观景台1 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 37 | 叶县 | X007观景台2 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 38 | 叶县 | X007观景台3 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 39 | 叶县 | X007观景台4 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 40 | 舞钢市 | S241观景台1 | S241 | 新建 | 20 | 2026 |

旅游公路游客营地建设项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所处县  （市、区） | 营地名称 | 依托线路 | 依托公路 | 建设  性质 | 完工 年份 |
| 1 | 鲁山县 | 金山环房车营地 | 鲁山山水康养旅游公路 | X003 | 改造 | 2026 |
| 2 | 鲁山县 | 白龟湖露营地 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 白龟湖环湖路 | 新建 | 2026 |
| 3 | 叶县 | 叶县燕山湖营地 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y085 | 新建 | 2026 |
| 4 | 舞钢市 | 森屿露营基地 | 舞钢休闲运动旅游公路 | 环湖路 | 改造 | 2026 |
| 5 | 舞钢市 | 舞钢祥龙谷营地 | 舞钢休闲运动旅游公路 | C458 | 新建 | 2026 |
| 6 | 鲁山县 | 天龙池高山星空露营基地 | 鲁山山水康养旅游公路 | G311 | 改造 | 2026 |
| 7 | 鲁山县 | 珍珠潭营地 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 新建 | 2026 |
| 8 | 汝州市 | 九峰山国际汽车露营地 | 鲁山山水康养旅游公路 | X008 | 改造 | 2026 |
| 9 | 汝州市 | 汝州滨河野萤露营地 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | 宏翔大道 | 改造 | 2026 |

旅游公路规划建设任务分工表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 职     责 |
| 1 | 市交通运输局 | 做好全市旅游公路总体规划；协调指导各县（市、区）政府（管委会）  统筹推进旅游公路主体建设；积极与上级部门对接，申请交通行业补助资金 |
| 2 | 市文化广电和旅游局 | 协调指导各县（市、区）政府（管委会）和旅游企业、  旅游景区管理部门统筹推进绿道、驿站、观景台、房车营地等服务设施建设 |
| 3 | 市发展改革委 | 做好项目立项批复工作；对符合条件的项目进行包装，申请专项债 |
| 4 | 市财政局 | 加大项目资金支持；对符合条件的项目进行包装，申请专项债 |
| 5 | 市自然资源和规划局 | 做好用地保障工作，将旅游公路的位置、  线路及配套服务设施等纳入国土空间规划“一张图” |
| 6 | 市公安局 | 在项目施工期间，加强交通秩序管理，根据具体情况，  对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施 |
| 7 | 市住房城乡建设局、         市生态环境局、           市农业农村局、             市水利局、             市林业局、             市文物局 | 做好职权范围内的审批工作；积极与上级部门对接，申请本行业内的补助资金 |
| 8 | 各县（市、区）政府（管委会） | 作为旅游公路建设实施主体，做好辖区内旅游公路及配套服务设施的规划、  建设、养护和管理工作 |